WINETECH

| PLANO DE MUDANÇA |  | DOCUMENTO INTERNO |
| --- | --- | --- |
| Mudança: Atualização dos gráficos na dashboard na aplicação. | Título da RDM: Padronização dos gráficos na Dashboard |  |
| Data: | 23/11/2025 |  |

| What | Atualizar os gráficos na aplicação para que o cliente tenha melhor visibilidade no monitoramento dos barris de vinho. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Why | As-is | Os gráficos na dashboard estão trazendo dados inconsistentes para o cliente. |  |  |  |  |
|  | To-Be | Trazer dados consistentes para o cliente como: “barris em alerta”, “caves com alertas”. |  |  |  |  |
| Where | ( ) Produção ( x ) Homologação | Serviço: Sistema Web |  |  | Item de Configuração: Módulo de graficos |  |
| How | Requisitos (Go / no Go) | - - Acesso ao repositório de código; - - Acesso ao ambiente de homologação; - - Aprovação prévia do time de UX. |  |  |  |  |
|  | Procedimentos Operacionais (Rollout) | Juan (de 17:00 às 17:30) - -Acessar o repositório do projeto no GitHub - -Navegar até o arquivo index-dashboard.html em C:\Users\Rafa5\Desktop\WineTech\entregaveis-grupo\site\public\dashboard - Localizar os dados dos gráficos de status e substituir conforme o mapeamento: - Gráfico de barra trazendo a quantidade de barris em cada cave - Fazer um painel dos barris em alertas - Indicar a cave pertencente ao barril em alerta - Salvar, commitar com a mensagem: "Dados consistentes entrando nos gráficos, juntamente com um painel de alertas para os barris" - Realizar merge para branch develop e executar deploy no ambiente de homologação - Verificar visualmente o painel |  |  |  |  |
|  | Validação da mudança | Rafael (17:30 – 18h:30) - Acessar a dashboard - Verificar visualmente os graficos em diferentes cenários simulados - Confirmar consistência entre o banco de dados, API e frontend |  |  |  |  |
|  | Retorno (Rollback) | - Reverter o commit de padronização - Limpar cache do navegador - Restaurar branch anterior da develop caso necessário |  |  |  |  |
| When | Início: 23/11/2025 às 17:30 Término: 23/11/2025 às 18:30 |  |  |  |  |  |
|  | Necessito hora extra ( ) | Total de horas previstas: 30 minutos |  |  |  |  |
| Who | Assinatura |  | RACI | Assinatura |  |  |
|  | **** |  |  | **** |  |  |
|  | Juan David |  |  | Rafael Souza |  |  |
|  | Aprovação do Gestor: [ X ] Aprovado [ ] Não Aprovado |  |  |  |  |  |

| RPI | Procedimento finalizado? ( X ) Sim ( ) Não ( ) _____________________________________ Resultado alcançado? ( X ) Sim ( ) Não ( ) Ainda não é possível avaliar Haverá uma nova GMUD? ( ) Sim ( X ) Não ( ) Observações ________________________________________________________ ________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cientes |  |
|  | Fernanda: | Julia: |
|  | ***** | **** |
|  | ***** | **** |

Grupo 11

Colaboradores:

- Juan David Valle Sánchez...................................................RA: 01252026

- Marlon Souza......................................................................RA: 01252121

- Rafael .................................................................................RA: 01252155

- Otavio..................................................................................RA: 01252050

- Leonardo.............................................................................RA: 01252083